# MProj Inventário funcional e plano de implementação

Estruturas existentes e entregas necessárias para a gestão de engenharia

Referência de trabalho da STR Software para o desenvolvimento do sistema da MPROJ Engenharia. Data de referência: 4 de outubro de 2026, horário de São Paulo. Versão 1.

## Objetivo do documento

Consolidar o que já existe no banco e no código demonstrado, explicar o comportamento esperado e identificar o que falta construir em serviços, APIs, telas e regras. Este documento orienta a continuidade da produção e evita que uma estrutura no schema seja confundida com uma funcionalidade entregue.

A base contém 64 modelos relacionados. O fluxo de autenticação e recuperação teve funcionamento demonstrado. Os módulos de negócio possuem uma estrutura abrangente, mas ainda precisam de implementação e validação operacional. A dashboard deve apresentar resumos e ações pertinentes ao usuário, com os detalhes dentro dos projetos e módulos.

## Como interpretar os estados

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Demonstrado | Há saída de execução ou confirmação de uso fornecida pelo usuário. |
| Implementado | Código criado e verificação informada; nem todos os comportamentos foram demonstrados. |
| Modelado | Há modelo, campo, relação ou enum no schema; serviços e telas não estão comprovados. |
| Proposto | Decisão de produto discutida; requer detalhamento e, quando aplicável, confirmação da MPROJ. |

Não é uma auditoria completa do repositório nem um termo de aceite do cliente. A leitura do anexo abrange a lista de todos os modelos e o detalhamento selecionado pelo comando. Campos dos modelos não impressos não são presumidos.

## Roteiro de leitura

1 Evidências e contexto • 2 Arquitetura e navegação • 3 Acesso e papéis • 4 Projetos e execução • 5 Entregas e documentos • 6 Reuniões e decisões • 7 Aprovações • 8 Recursos e horas • 9 Financeiro • 10 Serviços e APIs • 11 Lacunas e decisões • 12 Sequência e critérios • 13 Inventário de modelos.

# 1 Evidências e contexto da engenharia

## O que já foi demonstrado

Migração inicial aplicada com 62 tabelas do sistema, 4 funções e 34 triggers. Execução prévia de DDL no shadow e rollback confirmados.

Migrações de LimiteTentativaLogin e RecuperacaoAcesso aplicadas e Prisma Client atualizado, totalizando 64 modelos do sistema.

Login bem-sucedido, gravação de cookie, validação de sessão e acesso à dashboard.

Recuperação aceita pelo Resend, link recebido e senha redefinida com resposta HTTP 200; login posterior com a nova senha.

Reutilização do link recusada com HTTP 400; excesso de tentativas recusado com HTTP 429.

TypeScript aprovado nas etapas apresentadas. Build aprovado antes das alterações posteriores de autenticação; build da versão atual ainda pendente.

## Código existente com comportamentos adicionais pendentes

Cliente Prisma com adapter PostgreSQL, reaproveitamento da instância e tratamento de falhas; logger central; proteção de senhas; validação e revogação de sessões; cookies; origem da requisição; limites e limpeza; rotas de login, logout, solicitação e redefinição. Há lógica de auditoria transacional em operações de autenticação. A invalidade efetiva de sessões antigas e os cenários concorrentes de recuperação não foram demonstrados individualmente.

## Contexto da MPROJ

O site apresenta engenharia industrial nas etapas conceitual, básica e de detalhamento, consultoria técnica, acompanhamento de obras e disponibilização de mão de obra especializada. As disciplinas incluem processo, civil, mecânica, tubulação, elétrica, instrumentação e automação. A empresa informa possuir Sistema de Gestão da Qualidade estruturado.

A consequência para o produto é organizar contratos, fases, entregas técnicas, revisões, decisões, equipe, horas e custos de forma conectada. Os procedimentos reais de aprovação, nomenclaturas e responsabilidades ainda precisam de confirmação da empresa.

## Fontes e limites

Fonte estrutural: Texto colado(20261005-021527).txt, enviado pelo usuário em 4 de outubro de 2026. Fonte operacional: comandos, checkpoints e logs compartilhados na conversa. Fonte de contexto: https://mproj.eng.br/ ; https://mproj.eng.br/servicos/ ; https://mproj.eng.br/sobre-nos/ . Conteúdo obtido pela busca pública após falha de acesso direto à página inicial.

As três migrações informadas são 20261003170918_estrutura_inicial, 20261003223432_limite_tentativa_login e 20261004200635_recuperacao_acesso. Migrações já aplicadas devem ser preservadas; mudanças posteriores usam novas migrações.

# 2 Arquitetura funcional e navegação

## Organização do trabalho

A interface em Next.js usa serviços do servidor para validar sessão, autorizar ações, aplicar regras e acessar o PostgreSQL por meio do Prisma. As alterações de negócio e seus eventos de auditoria devem ser gravados na mesma transação quando constituírem uma operação única. O Resend é a dependência externa de envio de recuperação já integrada.

Cada modelo não exige uma página. Submissões, avaliações, anexos e vínculos podem ser apresentados dentro da entrega. Participantes, versões de ata, decisões e encaminhamentos pertencem à experiência de reunião. Relações e dados técnicos de integridade permanecem nos bastidores.

| Local | Conteúdo proposto |
| --- | --- |
| Dashboard | Pendências pessoais, próximas entregas, aprovações e indicadores autorizados. |
| Navegação principal | Projetos, reuniões, horas, financeiro e administração conforme acesso e módulo. |
| Projeto | Resumo, fases, entregas, tarefas, documentos, decisões, equipe e dados financeiros autorizados. |
| Detalhe de um registro | Histórico, anexos e ações adequadas à etapa atual. |

## Revelação progressiva das ações

Sem permissão: ocultar a ação na interface e recusar a operação no servidor.

Com permissão, mas pré-requisito ausente: indicar a condição necessária; desabilitar a ação quando isso ajudar a orientação.

Na etapa correta: apresentar a ação junto ao registro, como submeter, avaliar, aprovar ou encerrar.

Histórico e decisões vigentes: manter consultáveis após a conclusão, respeitando o alcance do usuário.

Estados vazios: orientar o próximo passo sem apresentar números ou registros fictícios.

## O que falta na dashboard

Conferir seus componentes e rotas atuais; ligar indicadores a consultas autorizadas; implementar navegação real dos módulos; criar lista de pendências pessoais e aprovações; tratar carregamento, ausência de dados e falhas. O layout foi apresentado e usado, mas a cobertura de todos os campos e fluxos do schema não foi auditada.

## Uma informação em diferentes visualizações

Lista, quadro e cronograma devem consultar as mesmas tarefas. A mudança de estado precisa ser validada no servidor, preservar autoria e histórico e verificar dependências. Kanban é uma visualização proposta; limites de trabalho em andamento e métricas ainda não estão demonstrados. Ciclos como sprints permanecem opcionais.

# 3 Acesso papéis e alcance

Já modelado: Modulo, DependenciaModulo, EmpresaModulo, Permissao, Perfil, PerfilPermissao, AtribuicaoPerfil e ParticipacaoProjeto. O alcance possui EMPRESA, PROPRIOS e PROJETOS_DESIGNADOS. Perfis pertencem à empresa; atribuições podem ser revogadas; módulos possuem disponibilidade e estado de ativação por empresa.

## Papéis candidatos para a operação

| Papel proposto | Responsabilidade principal |
| --- | --- |
| Administrador da empresa | Cadastros de acesso e configurações autorizadas. |
| Gestor de projetos | Planejamento e acompanhamento dos projetos sob sua gestão. |
| Coordenador de disciplina | Coordenação técnica da disciplina, a detalhar. |
| Elaborador ou colaborador | Execução das atividades e submissão das entregas. |
| Verificador e aprovador | Verificação e decisões conforme política de aprovação. |
| Profissional de campo | Registros e encaminhamentos do acompanhamento de obras. |
| Financeiro | Operações financeiras dentro das alçadas autorizadas. |
| Qualidade e governança | Consulta de evidências e acompanhamento da conformidade. |

São perfis de configuração propostos, não cadastros já criados nem novos enums obrigatórios. PapelParticipacaoProjeto contém apenas GESTOR, COLABORADOR e OBSERVADOR; esses valores não equivalem a todos os perfis da empresa. O alcance específico por disciplina ainda não está representado explicitamente.

## Serviços e telas necessários

Serviço central de autorização com permissão, alcance, empresa e contexto do registro; negar por padrão.

Verificar sessão atual, vínculo ativo, perfil ativo e atribuição não revogada; conferir disponibilidade do módulo e suas dependências.

Aplicar filtros de alcance nas listagens e conferir o acesso ao registro individual em leitura e alteração.

Definir PROPRIOS por recurso: autoria, responsabilidade ou outra relação explícita. Não presumir um único significado para todos os módulos.

Telas de usuários e vínculos, perfis, matriz de permissões, módulos e participantes do projeto.

Auditar concessão e revogação de acesso; impedir que o usuário conceda poderes além da sua autorização.

## Aceite da entrega de autorização

Usuário autorizado executa a ação no alcance permitido; acesso fora da empresa ou do projeto é recusado, inclusive por chamada direta. Revogação passa a valer nas operações seguintes. Permissões de consulta não concedem alteração ou aprovação automaticamente. A regra precisa ser aplicada ao estado atual na operação sensível, evitando depender apenas da verificação feita ao abrir a página.

# 4 Projetos fases tarefas e cronograma

Já modelado: Cliente e Contrato na lista geral; Projeto, ParticipacaoProjeto, Fase, Tarefa, ResponsavelTarefa e DependenciaTarefa. Projeto possui código, nome, situação, datas, vínculo opcional com cliente e contrato e controle de versão. Fases organizam ordem e datas; tarefas podem se ligar à fase e ao entregável.

## Campos já visíveis na tarefa

Código, título, descrição, situação, prioridade, ordem, início e fim previstos, início e conclusão realizados, esforço estimado em minutos, progresso percentual e versão. Há responsáveis, dependências de entrada e saída, origem em encaminhamento de reunião, alocações e apontamentos de horas.

## O que falta construir

Cadastros e serviços de clientes, contratos, projetos, fases e participantes, respeitando relações da mesma empresa.

Telas de lista e detalhe de projeto, planejamento de fases, equipe e tarefas; formulários com validação de datas e campos obrigatórios.

Quadro baseado em StatusTarefa e cronograma baseado nas datas e dependências. Ordem visual deve ser preservada.

Regras de transição, conclusão, pausa, cancelamento e arquivamento; controle de versão contra alterações concorrentes.

Validação de dependências: impedir autorreferência e ciclos; definir como cada tipo influencia o planejamento.

Consultas de atrasos, carga e progresso com fórmula explícita. Não somar percentuais sem definir ponderação.

## Estados existentes

Tarefa: PLANEJADA, EM_ANDAMENTO, BLOQUEADA, EM_REVISAO, CONCLUIDA e CANCELADA. Entregáveis possuem fluxo distinto. Dependências: término para início, início para início, término para término e início para término, com intervalo em minutos. A presença desses valores não constitui um motor de agendamento pronto.

## Regras a definir com a empresa

Determinar fases usadas em cada tipo de contrato; responsabilidades por disciplina; critérios de avanço; calendário de trabalho e tratamento das dependências. A proposta conceitual, básico e detalhamento pode configurar fases, mas não deve ser imposta a todo serviço de consultoria ou acompanhamento de obra.

## Aceite do módulo

Um projeto pode ser planejado, receber equipe e tarefas e ser acompanhado sem duplicar registros entre lista, quadro e cronograma. Tarefa ligada a encaminhamento mantém acesso à reunião de origem. Uma tarefa concluída não aprova automaticamente sua entrega nem autoriza pagamentos.

# 5 Entregas técnicas e documentos

Já modelado: Entregavel, CriterioAceite, SubmissaoEntregavel, AvaliacaoEntregavel, AnexoSubmissaoEntregavel, Documento e VersaoDocumento. O entregável possui código, descrição, responsável, fase, prazo e situação. A submissão preserva a descrição e os critérios do momento, com número, autor e data.

## Fluxo que já possui estados

PLANEJADO, EM_EXECUCAO, EM_REVISAO, AJUSTES_SOLICITADOS, APROVADO e CANCELADO. Avaliações registram aprovação, ajustes ou reprovação; estão relacionadas ao parecer central de aprovação. O serviço deve conferir conteúdo, versão, avaliador e política antes de aplicar o resultado.

## Documento e arquivo

Documento possui código, título, descrição e visibilidade INTERNO ou CLIENTE. VersaoDocumento possui número, autor, nota, nome original, tipo MIME, tamanho, SHA256, localização de armazenamento e estado do arquivo. Os anexos de entrega e de ata referenciam uma versão específica. Disponibilidade do arquivo não representa aprovação técnica.

## Serviços APIs e telas pendentes

Detalhe de entregável com critérios de aceite, tarefas, decisões relacionadas, submissões, avaliações e histórico.

Operação de submissão com snapshot gerado no servidor e anexos coerentes com empresa e projeto.

Serviço de avaliação integrado às políticas e pareceres centrais, sem contar a mesma decisão duas vezes.

Biblioteca documental e painel de versões; upload, confirmação de armazenamento e download autorizado.

Definir armazenamento dos arquivos, tamanho máximo, tipos aceitos, integridade e tratamento de falha; não confiar em um caminho fornecido pelo cliente.

Regras de nova revisão e correção preservando versões disponibilizadas e registros históricos.

## Adequação à engenharia ainda necessária

Confirmar códigos documentais, disciplinas, revisão técnica, finalidade de emissão, situação de verificação e aceite do cliente. Número de versão do arquivo, revisão de engenharia e versão usada para concorrência são conceitos diferentes. O schema mostrado não explicita todos esses conceitos; qualquer ampliação deve ser deliberada.

## Aceite do módulo

O profissional encontra o documento correto e sua revisão, sabe a situação técnica e identifica quem avaliou o conteúdo. Aprovação de uma versão não é transferida silenciosamente para outra. Arquivos internos não ficam acessíveis ao cliente apenas porque existe visibilidade CLIENTE no schema.

# 6 Reuniões decisões e combinados

Já modelado: Reuniao, ParticipanteReuniao, VersaoAta, AvaliacaoAta, AnexoAta, DecisaoReuniao, EncaminhamentoReuniao e TarefaEncaminhamento. A reunião pertence ao projeto; a ata possui versões; as decisões pertencem à versão da ata. A decisão pode se vincular a um entregável e gerar encaminhamentos.

## O que a estrutura já permite representar

| Registro | Informações identificadas |
| --- | --- |
| Reunião | Título, pauta, local ou referência, responsável pelo registro, horários e situação. |
| Ata | Conteúdo, autor, número, nota de revisão, situação, submissão e aprovação. |
| Avaliação da ata | Avaliador, decisão, versão avaliada e snapshot do conteúdo. |
| Decisão | Descrição, justificativa, decisores registrados e entregável relacionado. |
| Encaminhamento | Descrição, responsável, nome preservado, prazo e decisão de origem. |
| Tarefa de encaminhamento | Vínculo entre combinado e tarefa do mesmo projeto, com data de encerramento do vínculo. |

## Experiência a implementar

Ao abrir uma entrega ou tarefa, o usuário deve encontrar as decisões e combinados pertinentes, com acesso à ata e à reunião de origem. Uma área central de decisões do projeto deve permitir pesquisa por assunto, entrega e reunião. O histórico permanece disponível após a execução.

Tela de agenda e detalhe da reunião com participantes, pauta, ata, anexos, decisões e encaminhamentos.

Editor de ata com revisão e aprovação; snapshots gerados no servidor na mesma transação do parecer.

Serviço de conversão ou vinculação de encaminhamento a tarefa, com responsável e prazo, sem perder a origem.

Consulta de pendências de reuniões na dashboard e no projeto, baseada nas tarefas vinculadas e em regras explícitas.

Proteção da ata aprovada e de seu conteúdo dependente; correções exigem histórico e revisão controlados.

## Pontos que ainda precisam de desenho

DecisaoReuniao não contém situação própria nem relação de substituição entre decisões. Aprovar a ata não significa aprovar automaticamente todas as mudanças financeiras ou técnicas registradas nela. Definir como apresentar proposta, aprovação, rejeição, adiamento e substituição; pode exigir nova migração. Encaminhamento não possui estado de execução próprio: definir como tratar combinados sem tarefa e como derivar a conclusão quando houver várias tarefas.

Aceite: o executor consulta o que foi combinado, quem assumiu a ação, o prazo e a evidência aprovada, sem depender de buscar mensagens externas. Mudança de escopo, prazo ou custo continua sujeita à autorização correspondente.

# 7 Aprovações e governança

Já modelado: PoliticaAprovacao, PerfilAprovadorPolitica, SolicitacaoAprovacao e ParecerAprovacao. A política define tipo de objeto, mínimo de aprovadores, autoaprovação, exigência de todos os perfis e eventuais limites financeiros. A solicitação guarda snapshots do objeto e da política, hash, versão e chave de idempotência.

## Objetos previstos no enum

Entregável, ata, apontamento de horas, ajuste de horas, orçamento do projeto, título financeiro, liquidação, estorno, transferência e abertura de saldo. Estar no enum não significa que a aplicação de cada tipo já foi implementada.

## Serviços necessários

Abrir solicitação a partir do objeto autorizado, preservando conteúdo e política efetivamente usados.

Validar perfil do avaliador, alcance, alçada, autoaprovação e estado atual antes de registrar o parecer.

Calcular quórum e decisão final; definir o efeito de rejeição e solicitação de ajustes.

Gravar parecer e avaliação específica na mesma transação; o parecer central é contado uma única vez.

Aplicar o resultado uma única vez ao objeto correto e à versão correta; tratar expiração, cancelamento e alterações posteriores.

Apresentar fila de aprovações com justificativa, conteúdo analisado e histórico dos pareceres.

## Governança e Compliance

O papel pode consultar evidências e acompanhar políticas, conforme permissões. Não recebe automaticamente autorização para executar ou aprovar operações que fiscaliza. A matriz de papéis deve preservar essa separação quando exigida pela empresa.

Não conformidades e ações corretivas foram propostas como evolução do SGQ. Não há modelo explícito com esse nome no inventário. A decisão sobre um módulo próprio, suas relações e seu alcance deve ser confirmada; não se presume que EventoAuditoria substitua um registro de não conformidade.

## Regras e validações de aceite

Conteúdo alterado exige revisão coerente; uma decisão não é aplicada duas vezes; usuário sem alçada não aprova por API; concorrência não produz dois resultados finais incompatíveis. Deve ser possível identificar quem aprovou, com qual perfil e qual conteúdo. As proteções de políticas publicadas já constam da migração inicial informada, mas os cenários de negócio precisam de validação própria.

# 8 Equipes recursos e horas

Modelos identificados: Recurso, CustoRecurso, IndisponibilidadeRecurso, AlocacaoRecurso, PeriodoHoras, ApontamentoHoras, AvaliacaoHoras, AjusteHoras e AvaliacaoAjusteHoras. Os campos completos de recursos e apontamentos não foram todos impressos no anexo; este plano usa os nomes e enums confirmados e as relações visíveis.

## Capacidades previstas

Os tipos de recurso abrangem pessoa, equipamento, veículo, instalação, licença de software, material e subcontratado. Custos podem usar hora, dia, mês, uso ou unidade. Alocações possuem estados prevista, confirmada, encerrada e cancelada. Apontamentos distinguem origem manual e cronômetro; períodos podem estar abertos, em fechamento ou fechados.

## O que falta implementar

Cadastro e consulta de recursos, custos vigentes e indisponibilidades; planejamento de alocação em projetos e tarefas.

Validação de conflitos de agenda e capacidade conforme tipo de recurso; regras de custo e unidade explicitadas.

Tela de minhas horas com lançamento, submissão e histórico; cronômetro é recurso previsto, ainda não demonstrado.

Fila de aprovação de horas; fechamento de período com checagens e trilha de auditoria.

Solicitação, avaliação e aplicação de ajustes com justificativa, preservando histórico do período fechado.

Consultas de horas previstas e realizadas, por projeto e pessoa; visão por disciplina depende do desenho dessa classificação.

## Acesso e cálculo

Colaborador lança dentro do seu alcance; gestor consulta os projetos designados; aprovador atua conforme política. Custos de pessoas e margem financeira podem exigir acesso mais restrito que a consulta de horas. É necessário definir conversão de unidades, moeda, arredondamento e critério de custo ao longo do tempo.

## Aceite do módulo

As horas seguem o fluxo de aprovação e fechamento; período fechado não é alterado diretamente. Correções seguem ajuste autorizado. Alocações, tarefas e horas permanecem ligadas ao projeto correto. Nenhuma tarifa ou custo sensível é enviado à interface de usuário sem permissão.

# 9 Financeiro de projetos

O inventário contém categorias, centros de custo, orçamentos e itens, fornecedores, títulos, parcelas, contas, liquidações, saldos, transferências e seus estornos. O orçamento visível registra projeto, autor, número, moeda, situação e revisão. Seus itens preservam informações de categoria e centro de custo e usam valores previstos em centavos.

## Operações e telas pendentes

Cadastro financeiro e telas de contas, categorias, centros de custo e fornecedores.

Orçamento do projeto com revisões e itens, submissão e aprovação conforme política.

Contas a pagar e receber, parcelas e vencimentos; filtros por projeto e acesso.

Serviços de liquidação, transferência, abertura de saldo e estorno com auditoria transacional e idempotência.

Consultas de saldo e fluxo de caixa com regras claras; comparação entre previsto e realizado.

Validação de concorrência em saldos e parcelas, evitando baixa duplicada ou aplicação repetida.

## Detalhes estruturais relevantes

LiquidacaoFinanceira possui principal, juros, multa, desconto, valor movimentado, conta, parcela, data de caixa e chave de idempotência. EstornoLiquidacaoFinanceira mantém vínculo único com a liquidação e justificativa. Isso oferece base para corrigir uma operação por novo registro, preservando o histórico.

## Decisões a confirmar

Definir como medir receita e rentabilidade dos contratos: preço global, hora, entregável, mensalidade, alocação ou modalidade mista aparecem no enum. Confirmar necessidade de medições e faturamento por marcos. Integração bancária, emissão fiscal e contabilidade não foram comprovadas nem devem ser incluídas automaticamente.

## Aceite do módulo

Valores monetários não perdem precisão na API ou nos cálculos; BigInt deve ter representação explícita na serialização. Operações aprovadas não são reaplicadas. Históricos financeiros permanecem consultáveis e correções possuem origem e justificativa. Toda visão financeira respeita empresa, projeto e alçada.

# 10 Serviços APIs e integração das telas

## Rotas existentes informadas

| Rota | Situação conhecida |
| --- | --- |
| POST /api/auth/login | Login demonstrado com sessão e cookie. |
| POST /api/auth/logout | Código e TypeScript informados; execução de logout não demonstrada neste registro. |
| POST /api/auth/recuperar-senha | Solicitação e envio demonstrados. |
| POST /api/auth/redefinir-senha | Alteração e recusa de reutilização demonstradas. |

## Contratos de negócio a construir

Os grupos abaixo são propostas de contratos, não rotas criadas. O nome final será definido na implementação. Leituras no servidor podem chamar serviços diretamente; não é necessário criar uma API pública para cada tabela.

| Grupo | Operações necessárias |
| --- | --- |
| Acesso | Consultar acesso efetivo; administrar vínculos, perfis, permissões e módulos. |
| Projetos | Listar, consultar, criar, alterar e arquivar; gerenciar fases, equipe e tarefas. |
| Entregas e documentos | Submeter, avaliar, revisar; solicitar upload, confirmar arquivo e baixar com autorização. |
| Reuniões | Registrar reunião, participantes e ata; submeter, avaliar, consultar decisões e vincular tarefas. |
| Aprovações | Solicitar, consultar fila, emitir parecer, cancelar e aplicar resultado. |
| Recursos e horas | Alocar; apontar, submeter e avaliar horas; fechar período e aplicar ajuste. |
| Financeiro | Orçar; criar títulos; liquidar, transferir, registrar saldo e estornar. |
| Auditoria e resumos | Consultar eventos, pendências e indicadores dentro do alcance. |

## Contrato comum das operações

Validar entrada, sessão, permissão, alcance e etapa; conferir o estado e versão atuais; executar alteração e auditoria em transação; retornar resultado público controlado e requisicaoId. Operações repetíveis sensíveis precisam de idempotência. Erros técnicos não podem ser apresentados como ausência de dados.

Nas telas: impedir envio duplicado, preservar mensagens úteis, tratar conflito de versão e expiração da sessão, oferecer carregamento e estados vazios. Paginação e filtros devem ser aplicados pelo servidor com autorização, e não após receber todos os dados no navegador.

# 11 Lacunas e decisões de produto

A estrutura atual será reutilizada. Os itens abaixo exigem decisão antes de acrescentar modelos ou campos. Nenhum deles está aprovado automaticamente como ampliação contratual.

| Tema | Situação e decisão necessária |
| --- | --- |
| Disciplina de engenharia | Sem modelo explícito no inventário. Definir cadastro, vínculo com entregas, tarefas e pessoas e eventual alcance por disciplina. |
| Decisão vigente | Sem estado e relação explícita de substituição em DecisaoReuniao. Definir resultado, autoridade e histórico. |
| Encaminhamento sem tarefa | Sem estado próprio visível. Definir acompanhamento e conclusão. |
| Emissão técnica | Estado de arquivo não equivale a liberação para execução. Definir finalidade, revisão e aceite. |
| Kanban | Estados da tarefa existem. Limites de trabalho, políticas de fluxo e métricas ainda são propostas. |
| Riscos e mudanças | Sem modelos explícitos na lista. Confirmar registro e aprovação de impactos no contrato, prazo e custo. |
| Acompanhamento de obra | Serviço da empresa confirmado; tela e dados de visitas ou ocorrências não estão explicitados. |
| Qualidade e SGQ | Não conformidades e ações corretivas precisam de definição funcional e de escopo. |
| Acesso externo do cliente | Visibilidade CLIENTE existe; portal, identidade e autorização externos não estão demonstrados. |

## Perguntas para validar com a MPROJ

Quem elabora, verifica e aprova documentos, atas e entregas? Há aprovação externa do cliente?

Quais códigos, revisões, finalidades de emissão e fases são usados?

Como decisões de reunião são ratificadas, substituídas e convertidas em ações?

Como são distribuídas disciplinas, equipe e alçadas financeiras?

Que dados o acompanhamento de obra e o SGQ precisam registrar na primeira entrega?

Essas respostas refinam o produto e delimitam o trabalho. Apoio a princípios de gestão e visualização em Kanban não representa certificação PMBOK, conformidade normativa ou implementação completa de um framework ágil.

# 12 Sequência de entrega e critérios de continuidade

| Ordem | Entrega | Condição de conclusão |
| --- | --- | --- |
| 1 | Matriz de autorização e serviço central | Permissões e alcances definidos e aplicados nas operações. |
| 2 | Projeto fases e equipe | Cadastro e consultas reais com isolamento e controle de versão. |
| 3 | Tarefas e entregas | Execução e revisão ligadas ao projeto, sem aprovação implícita. |
| 4 | Documentos e reuniões | Arquivos autorizados, atas e decisões consultáveis junto ao trabalho. |
| 5 | Aprovação central integrada | Pareceres e aplicação coerente por tipo de objeto e versão. |
| 6 | Recursos horas e financeiro | Operações transacionais com regras, alçadas e correções históricas. |
| 7 | Dashboard integrada e preparação de entrega | Indicadores reais, navegação por contexto e verificações pendentes tratadas. |

A sequência é proposta e pode intercalar reuniões e entregas conforme a prioridade do cliente. A infraestrutura de aprovação será desenhada antes de operações que dependem dela. Não são estimativas de prazo nem afirmação de avanço percentual.

## Verificação proporcional à entrega

Cada bloco deve comprovar o comportamento novo e seus riscos: entrada inválida, ausência de permissão, alcance incorreto, estado incompatível e concorrência quando material. Não repetir verificações aprovadas sem mudança, falha ou dependência nova que justifique. TypeScript e build verificam integração, mas não substituem a execução das regras de negócio.

## Pendências técnicas conhecidas

Build atualizado após as mudanças de autenticação e recuperação.

Quatro vulnerabilidades altas reportadas pelo npm: identificar dependências afetadas e corrigir de forma controlada.

Verificação específica de invalidação de sessão anterior e concorrência de recuperação quando priorizada.

Proteções adicionais para atas aprovadas, horas e períodos fechados, ajustes aplicados e orçamentos aprovados.

Definição de armazenamento documental e rotinas internas; observabilidade e limites de dependências externas.

Versionamento e publicação em GitHub, Neon e Vercel na etapa própria; sem implantação nesta documentação.

## Registro de conclusão por funcionalidade

Uma entrega só passa de modelada para implementada quando serviço e interface necessários existirem. Passa a demonstrada quando houver evidência de execução pertinente. O checkpoint registra arquivos alterados, migração quando houver, regra aplicada, verificação e limites ainda pendentes. Não incluir senhas, tokens, chaves ou links completos de recuperação.

# 13 Inventário dos modelos existentes

A lista abaixo reproduz os 64 nomes identificados no anexo, agrupados para orientar a implementação. Não implica 64 páginas, endpoints ou funcionalidades já entregues.

## Identidade e autorização

Empresa, Usuario, VinculoEmpresa, Sessao, Modulo, DependenciaModulo, EmpresaModulo, Permissao, Perfil, PerfilPermissao, AtribuicaoPerfil.

## Auditoria

EventoAuditoria.

## Clientes contratos e projetos

Cliente, Contrato, Projeto, ParticipacaoProjeto, Fase.

## Entregas e tarefas

Entregavel, CriterioAceite, SubmissaoEntregavel, AvaliacaoEntregavel, Tarefa, ResponsavelTarefa, DependenciaTarefa, AnexoSubmissaoEntregavel.

## Documentos

Documento, VersaoDocumento.

## Reuniões

Reuniao, ParticipanteReuniao, VersaoAta, AvaliacaoAta, AnexoAta, DecisaoReuniao, EncaminhamentoReuniao, TarefaEncaminhamento.

## Recursos

Recurso, CustoRecurso, IndisponibilidadeRecurso, AlocacaoRecurso.

## Horas

PeriodoHoras, ApontamentoHoras, AvaliacaoHoras, AjusteHoras, AvaliacaoAjusteHoras.

## Financeiro

CategoriaFinanceira, CentroCusto, OrcamentoProjeto, ItemOrcamentoProjeto, Fornecedor, TituloFinanceiro, ParcelaFinanceira, ContaFinanceira, LiquidacaoFinanceira, EstornoLiquidacaoFinanceira, AberturaSaldoConta, EstornoAberturaSaldo, TransferenciaFinanceira, EstornoTransferenciaFinanceira.

## Aprovações

PoliticaAprovacao, PerfilAprovadorPolitica, SolicitacaoAprovacao, ParecerAprovacao.

## Controle de autenticação

LimiteTentativaLogin, RecuperacaoAcesso.