STR SOFTWARE

Relatório Preliminar de Solução
Integrada MPROJ

Análise de aderência, arquitetura, fases, prazo, investimento, implantação, treinamento, APIs, integrações e suporte

Base documental: Levantamento de Requisitos para Contratação e Implantação de Sistema de Gestão Integrada + Inventário funcional STR de 04/10/2026

Versão 1 • 5 de outubro de 2026 • Documento para revisão interna

1. Sumário executivo

A MPROJ busca uma solução integrada que conecte o ciclo comercial e operacional, desde a oportunidade e proposta até contrato, projeto, planejamento, recursos, horas, custos, faturamento e indicadores. O objetivo declarado é reduzir a fragmentação de ferramentas, eliminar controles paralelos, reduzir lançamentos duplicados, automatizar processos entre departamentos e aumentar a rastreabilidade.

Classificação do projeto: baixo/médio volume de usuários, porém alta complexidade funcional e de integração.

A STR já possui uma fundação relevante modelada: identidade, sessões, módulos, perfis e permissões, projetos, fases, tarefas, dependências, entregáveis, documentos, reuniões, aprovações, recursos, horas, orçamento e operações financeiras. Entretanto, grande parte desses domínios ainda está em estado modelado, não devendo ser apresentada como funcionalidade operacional concluída.

| Indicador | Estimativa preliminar |
| --- | --- |
| Discovery e arquitetura | 3 a 4 semanas |
| MVP/Core operacional | 5 a 7 meses |
| Programa integral | 9 a 12 meses |
| Investimento integral | R$ 350 mil a R$ 500 mil |
| Estratégia de implantação | Incremental, por releases; evitar Big Bang |
| Arquitetura recomendada | Monólito modular + camada de integração resiliente |

As estimativas acima são de pré-discovery. Não constituem proposta comercial fechada. Prazo e preço definitivos dependem principalmente da decisão da MPROJ sobre quais sistemas atuais serão mantidos, integrados ou substituídos, da matriz real de usuários e permissões, das regras de aprovação e do volume/qualidade dos dados a migrar.

2. Dores e objetivos identificados

- Fragmentação entre Microsoft Project, Excel, sistema próprio de horas, Power BI, Omie, SharePoint, Tique-Taque e Microsoft 365.

- Controles paralelos e retrabalho entre áreas.

- Lançamentos duplicados e baixa rastreabilidade ponta a ponta.

- Ausência atual de CRM integrado ao nascimento do projeto.

- Necessidade de gestão simultânea de projetos, disciplinas, recursos, cronogramas, horas, custos e faturamento.

- Necessidade de relacionar horas e produtividade com custos e resultado do projeto.

- Indicadores gerenciais em tempo real e painéis por área.

- Necessidade de workflows de aprovação, auditoria e controle de acesso.

- Necessidade de integrar áreas técnicas e administrativas sem expor todos os módulos a todos os usuários.

3. Usuários, perfis e experiência de acesso

A MPROJ informa 27 colaboradores, com 25 usuários de apontamento de horas, 5 em Gestão de Projetos, 3 no Comercial, 2 em RH, 1 em TI e 1 no Financeiro. Esses números possuem sobreposição; portanto, não devem ser tratados como licenças independentes sem uma matriz de usuários.

| Perfil funcional | Workspace predominante | Acessos prioritários |
| --- | --- | --- |
| Colaborador técnico | Meu trabalho | Tarefas, horas, entregas, documentos e despesas |
| Coordenador | Projetos/equipe | Projetos, equipe, horas, entregas e aprovações |
| Planejador/Gestor | Controle de projetos | EAP, cronograma, recursos, baseline e indicadores |
| Comercial | Pipeline comercial | Leads, oportunidades, propostas, contratos e indicadores |
| Financeiro | Gestão econômico-financeira | Custos, títulos, caixa, centros de custo e resultado |
| RH | Pessoas | Colaboradores, jornada, férias, documentos e treinamentos |
| Diretoria | Visão executiva | KPIs, projetos críticos, margem, produtividade e desvios |
| TI/Admin | Administração | Usuários, módulos, permissões, integrações e auditoria |

A recomendação é manter a filosofia de revelação progressiva já prevista pela STR: a aplicação apresenta ações e informações conforme perfil, permissão, participação no projeto, pré-requisitos e etapa do processo. Os 64 modelos existentes não devem se transformar em 64 telas.

4. Construir, integrar ou confirmar no Discovery

| Domínio | Estratégia preliminar | Observação |
| --- | --- | --- |
| CRM/comercial | Construir | Não há CRM atual; criar lead → oportunidade → proposta → contrato → projeto. |
| Gestão de projetos | Construir/evoluir | Reutilizar modelos existentes; completar serviços, regras e UI. |
| Planejamento/EAP | Construir/evoluir | Gap relevante: baseline, caminho crítico, EAP e motor de planejamento. |
| Recursos e horas | Construir/evoluir | Alta prioridade; 25 de 27 colaboradores apontam horas. |
| Financeiro de projetos | Construir | Custos, orçamento, resultado e centros de custo devem estar ligados ao projeto. |
| ERP fiscal/contábil | Integrar inicialmente | Avaliar manutenção do Omie; evitar reconstruir ERP fiscal sem justificativa. |
| Documentos | Confirmar | Avaliar SharePoint como repositório e MPROJ como camada de contexto/governança. |
| BI avançado | Integrar | Dashboards operacionais no MPROJ; Power BI para analytics avançado. |
| Ponto/jornada | Confirmar | Definir manter/integrar/substituir Tique-Taque. |
| RH | Construir por fases | Cadastro, jornada, férias, documentos, treinamentos e avaliações. |
| Viagens/despesas | Construir | Solicitação, comprovantes, quilometragem, reembolso e aprovação. |
| Microsoft Project | Integrar | Importação/exportação obrigatória; avaliar divisão de responsabilidades do cronograma. |
| Microsoft 365 | Integrar | Outlook, Teams e Power Automate conforme casos de uso validados. |
| Assinatura eletrônica | Integrar | Selecionar fornecedor durante Discovery. |
| NF-e/NFS-e e bancos | Integrar | Dependência do desenho financeiro/ERP. |
| WhatsApp | Opcional | Desejável, não essencial; definir casos de uso. |

5. Arquitetura recomendada

Recomenda-se preservar o monólito modular já definido pela STR e acrescentar uma camada de integração desacoplada. Não há justificativa atual para microserviços prematuros, considerando o porte de usuários e a necessidade de reduzir complexidade operacional.

MPROJ CORE
Identidade • RBAC • Auditoria
CRM → Contrato → Projetos → Planejamento → Recursos → Horas → Custos/Financeiro → Indicadores
RH • Despesas • Documentos • Aprovações

CAMADA DE INTEGRAÇÃO
Omie/ERP • Microsoft Project • Microsoft 365 • SharePoint • Power BI • Bancos • Fiscal • Assinatura • E-mail • Tique-Taque

5.1. Isolamento de falhas

Uma indisponibilidade de serviço externo não deve derrubar o Core MPROJ quando a operação puder continuar localmente. Integrações deverão utilizar, conforme o caso, timeout, fila, retry, idempotência, auditoria, monitoramento e reprocessamento.

Exemplo: se um ERP externo estiver indisponível, o registro interno de um custo poderá permanecer válido e a sincronização ficar pendente. Já uma operação cujo resultado dependa efetivamente do terceiro — por exemplo, emissão fiscal — deverá permanecer com estado 'pendente de processamento externo', sem ser apresentada como concluída.

6. Plano de execução recomendado

Fase 0 — Discovery e arquitetura

Estimativa: 3–4 semanas

- Mapeamento AS-IS e TO-BE.

- Matriz dos 27 usuários, papéis, permissões e sobreposições.

- Matriz manter × integrar × substituir para ferramentas atuais.

- Regras de aprovação e alçadas.

- Arquitetura de integrações e dados.

- Estratégia de migração.

- Backlog priorizado, critérios de aceite, cronograma e orçamento definitivo.

Fase 1 — Fundação, usuários e segurança

Estimativa: 3–4 semanas

- Transformar a estrutura existente de identidade, perfis, permissões, módulos e auditoria em operação real.

- Administração de usuários e vínculos.

- Autorização server-side por perfil, escopo, empresa e projeto.

- Dashboard inicial contextual e navegação por perfil.

Fase 2 — CRM, proposta, contrato e abertura do projeto

Estimativa: 4–6 semanas

- Leads, pipeline e oportunidades.

- Proposta comercial com documento, tipo de profissional e horas.

- Workflow de aprovação comercial.

- Conversão de proposta aprovada em contrato/projeto.

- Preservação do previsto para posterior comparação com realizado.

Fase 3 — Gestão de projetos e planejamento

Estimativa: 6–8 semanas

- Projetos, fases, equipe, EAP, atividades e marcos.

- Dependências e cronograma.

- Baseline, progresso, previsto × realizado e replanejamento.

- Caminho crítico ou interoperabilidade adequada com Microsoft Project.

- Entregáveis, documentos, reuniões e decisões no contexto do projeto.

Fase 4 — Recursos e horas

Estimativa: 4–5 semanas

- Recursos, disponibilidade e alocação.

- Apontamento diário por projeto/atividade/cliente/disciplina.

- Aprovação e correções com histórico.

- Horas previstas × realizadas.

- Produtividade e ocupação.

- UX simplificada para os 25 usuários de apontamento.

Fase 5 — Custos e financeiro de projetos

Estimativa: 5–7 semanas

- Orçamentos e revisões.

- Centros de custo.

- Custos de recursos e horas.

- Previsto × realizado e resultado do projeto.

- AP/AR, caixa e demais funções conforme fronteira definida com o ERP.

- Integrações bancárias/fiscais conforme decisão de arquitetura.

Fase 6 — RH e despesas de viagem

Estimativa: 5–7 semanas

- Colaboradores, terceiros e prestadores.

- Jornada, banco de horas, férias e documentos.

- Treinamentos e avaliações.

- Solicitação de viagens.

- Comprovantes, quilometragem, reembolsos e aprovações.

- Integração automática com custos do projeto e financeiro.

Fase 7 — BI, dashboards e relatórios

Estimativa: 3–5 semanas

- Avanço físico e Curva S.

- Horas e custos previstos × realizados.

- Produtividade e desvios.

- Projetos críticos.

- Dashboards por área e diretoria.

- Integração com Power BI quando aplicável.

Fase 8 — Integrações

Estimativa: 6–10 semanas de esforço distribuído

- Microsoft Project, Excel, Microsoft 365, Power BI e SharePoint.

- ERP/Omie conforme decisão.

- Bancos, NF-e/NFS-e, assinatura eletrônica e e-mail.

- WhatsApp como opcional.

- Adapters, filas, retry, idempotência, logs, monitoramento e reprocessamento.

Fase 9 — Migração, homologação e implantação

Estimativa: 4–6 semanas

- Extração, mapeamento, limpeza e validação dos dados.

- Migração piloto e reconciliação.

- Homologação por perfil/módulo.

- Treinamento.

- Go-live controlado.

- Operação assistida e transição para suporte.

7. Cronograma macro

As fases não devem ser somadas mecanicamente, pois haverá paralelismo entre desenvolvimento, integrações, homologação e preparação de dados.

| Entrega | Janela preliminar |
| --- | --- |
| Discovery concluído | 3–4 semanas |
| Primeiros fluxos operacionais homologáveis | aprox. 2–3 meses após início do desenvolvimento |
| MVP/Core operacional | 5–7 meses |
| Programa integral | 9–12 meses |

Prazo sugerido para comunicação pré-comercial: implantação integral estimada em 9 a 12 meses, sujeita à consolidação do Discovery.

8. Estimativa preliminar de investimento

A tabela abaixo representa ordem de grandeza para planejamento interno. Há componentes compartilhados entre blocos; portanto, as linhas não devem ser simplesmente somadas como preço final.

| Bloco | Faixa preliminar |
| --- | --- |
| Discovery e arquitetura | R$ 25 mil – R$ 40 mil, |
| Core, segurança e perfis | R$ 25 mil – R$ 40 mil |
| CRM/comercial | R$ 35 mil – R$ 55 mil |
| Projetos e planejamento | R$ 60 mil – R$ 90 mil |
| Recursos e horas | R$ 35 mil – R$ 55 mil |
| Financeiro/custos | R$ 45 mil – R$ 70 mil |
| RH e despesas | R$ 40 mil – R$ 65 mil |
| BI e relatórios | R$ 25 mil – R$ 45 mil |
| Integrações | R$ 50 mil – R$ 90 mil |
| Migração, homologação e treinamento | R$ 25 mil – R$ 40 mil |

Ordem de grandeza do programa integral: R$ 350 mil a R$ 500 mil, sujeita ao Discovery.

Caso a MPROJ deseje substituir integralmente ERP fiscal, BI, gestão documental ou outras plataformas maduras, o escopo, risco, prazo e investimento deverão ser revistos para cima.

9. Modelo comercial recomendado

- Contratar inicialmente Discovery e Arquitetura como entrega independente e paga.

- Após o Discovery, apresentar Programa MPROJ com escopo, backlog, marcos, critérios de aceite, cronograma e preço revisados.

- Faturar por releases/marcos de entrega, reduzindo risco para MPROJ e STR.

- Separar desenvolvimento, serviços de terceiros, infraestrutura, suporte e eventuais licenças externas.

10. Respostas preliminares às questões do fornecedor

10.1. Controle de permissões

A arquitetura prevê controle baseado em perfil, permissão, escopo, empresa, participação no projeto e contexto da operação. A autorização deve ser validada no servidor; ocultar um botão na interface não constitui mecanismo de segurança.

10.2. Níveis de licença

A proposta pode adotar níveis funcionais — Operacional, Profissional, Gestão e Administrador — ou licenciamento corporativo para os 27 usuários iniciais. O modelo definitivo deverá considerar as sobreposições entre áreas e o fato de 25 colaboradores utilizarem apontamento de horas.

10.3. Aplicativo móvel

A solução ainda não possui aplicativo móvel concluído. Recomenda-se experiência web responsiva/PWA para horas e despesas como primeira abordagem. Aplicativo nativo deverá ser considerado apenas se requisitos como operação offline, notificações, câmera, distribuição ou segurança justificarem.

10.4. APIs abertas

A solução poderá disponibilizar APIs documentadas para integrações autorizadas, com autenticação, autorização, versionamento, validação, rate limiting, auditoria e contratos estáveis. APIs não significam exposição direta do banco de dados.

10.5. Migração de dados

A migração deverá seguir processo controlado: inventário das fontes → extração → mapeamento → limpeza → validação → carga piloto → reconciliação → homologação → carga final. O escopo depende do histórico a preservar em Excel, sistema de horas, Project, Omie, SharePoint e demais fontes.

10.6. Trilha de auditoria

Operações críticas deverão manter rastreabilidade de usuário, data/hora, contexto, operação e alterações relevantes. O inventário atual já contempla EventoAuditoria e auditoria transacional em partes da autenticação, mas a cobertura completa deverá acompanhar a implementação dos módulos de negócio.

10.7. Implantação

Recomenda-se implantação incremental: Discovery → desenvolvimento por releases → homologação por módulo → migração piloto → treinamento → go-live controlado → operação assistida → suporte. Não se recomenda substituição simultânea de todas as ferramentas em uma única virada.

10.8. Treinamento

| Grupo | Conteúdo |
| --- | --- |
| TI/Admin | Usuários, permissões, módulos, integrações, auditoria e administração. |
| Gestores/Coordenadores/Planejadores | Projetos, EAP, cronograma, recursos, custos e indicadores. |
| Comercial | CRM, oportunidades, propostas, contratos e conversão em projeto. |
| Financeiro | Custos, centros de custo, resultado, operações e integrações. |
| RH | Pessoas, jornada, férias, documentos, treinamentos e avaliações. |
| Colaboradores | Tarefas, horas, documentos e despesas; treinamento curto e operacional. |

Recomenda-se ambiente de homologação, materiais digitais por perfil e operação assistida após o go-live.

10.9. Suporte e SLA

SLA (Service Level Agreement / Acordo de Nível de Serviço) deverá definir severidade, horário de cobertura, tempo de resposta e responsabilidades. Os níveis abaixo são apenas referência inicial para negociação.

| Severidade | Exemplo | Resposta inicial sugerida |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Sistema indisponível ou operação essencial parada | até 1 hora útil |
| Alta | Função importante indisponível | até 4 horas úteis |
| Normal | Erro sem paralisação ou solicitação | até 1 dia útil |

O SLA da STR deve cobrir componentes sob controle da STR. Disponibilidade de Microsoft, ERP, bancos, assinatura eletrônica e outros terceiros deve ser tratada como dependência externa. A arquitetura deverá manter o MPROJ operando de forma degradada e recuperável quando tecnicamente possível.

10.10. Prazo estimado

Estimativa preliminar: 5 a 7 meses para um MVP/Core operacional e 9 a 12 meses para o programa integral solicitado, incluindo módulos complementares, integrações, migração, homologação e implantação. O prazo contratual definitivo será consolidado após o Discovery.

10.11. Referências em empresas de engenharia

A STR não deve atribuir à plataforma referências de utilização que ainda não possua. A resposta recomendada é apresentar o portfólio e experiência técnica efetivamente comprováveis e esclarecer que a solução será desenvolvida e parametrizada para os processos da MPROJ.

11. Riscos e decisões obrigatórias antes do fechamento

- Definir, para cada ferramenta atual, se será mantida, integrada ou substituída.

- Confirmar matriz real dos 27 usuários e acumulação de papéis.

- Definir se Microsoft Project continuará sendo ferramenta de planejamento ou apenas formato de interoperabilidade.

- Definir fronteira entre financeiro de projetos no MPROJ e ERP fiscal/contábil.

- Confirmar necessidade e profundidade do RH.

- Definir volume e histórico de dados a migrar.

- Definir aprovações, alçadas e segregação de funções.

- Definir requisitos de segurança, backup, disponibilidade, retenção e LGPD.

- Definir PWA versus aplicativo nativo.

- Validar APIs, limites, custos e condições comerciais dos fornecedores externos antes de assumir integrações em contrato.

12. Critérios de qualidade e aceite

- Cada requisito deve possuir critério de aceite observável.

- Modelado não equivale a implementado; implementado não equivale a demonstrado.

- Testes devem ser proporcionais ao risco: unidade, integração, autorização, regras de domínio e E2E onde necessário.

- Não repetir verificações já aprovadas sem mudança, falha ou nova dependência que justifique.

- Integrações devem ser testadas também para indisponibilidade, timeout, duplicidade e reprocessamento.

- Migração deve possuir reconciliação quantitativa e amostral/funcional.

- Permissões devem ser validadas por chamadas diretas ao servidor, não apenas pela interface.

13. Recomendação final

Recomendação: não reiniciar o projeto e não fechar imediatamente um preço fixo para as dez páginas de requisitos. Preservar a fundação já construída, realizar Discovery formal, confirmar fronteiras de integração/substituição e então executar o programa em releases.

O diferencial da proposta da STR deve ser a consolidação do ciclo operacional da MPROJ, e não a simples criação de mais uma ferramenta. A plataforma deve conectar oportunidade → proposta → contrato → projeto → planejamento → recursos → execução → horas → custos → faturamento → resultado → indicadores, mantendo integrações externas desacopladas e a experiência de cada usuário contextual ao seu papel.

14. Premissas e limitações deste relatório

Este relatório é uma análise preliminar para revisão interna da STR Software. Foi elaborado a partir do levantamento de requisitos fornecido pela MPROJ e do inventário funcional da STR datado de 04/10/2026. Não substitui Discovery, especificação funcional detalhada, auditoria completa do repositório, validação das APIs de terceiros, proposta comercial definitiva ou contrato.

Valores, prazos, SLAs e estratégias de integração são estimativas técnicas e comerciais preliminares. Devem ser revisados após entrevistas com os responsáveis das áreas, validação de processos, dados, integrações, volumes e prioridades.